## Slide 1: Knowledge Editor
報告期間（5月25日～6月01日）
梅田 侑希

## Slide 2: 活動内容
タスク | 達成率 | 作業時間
ユーザーストーリーの見直し | 100% | 0:40
WBSの見直し | 60% | 0:30
８月までのスケジュール作成 | 90% | 1:00
先輩の研究説明用の資料作成 | 100% | 4:00
総作業時間 | 6時間10分

## Slide 3: 来週の活動予定
タスク | 予定作業時間
画面の洗い出し | 1:00
画面モックの作成 | 5:00
ユースケース記述作成 | 2:00
クラス図の作成 | 4:00
総作業予定 | 12時間0分

## Slide 4: Phase Task Board
To Do
In Progress
In Review
Done
WBS
画面モックの作成
８月までのスケジュール
８月の発表に向けて目標設定
ユースケース記述
クラス図の作成
ユーザーストーリー

## Slide 5: 進捗状況

## Slide 6: ユーザーストーリー
会津大学では、全国の高校生にプログラミング能力をはじめとしたICT分野の知識と技術を高めてもらうため、毎年パソコン甲子園を開催しています。近年、小中学校のプログラミング教育の必修化が進み、会津大学も小中学生を対象とした大会を開催することにしました。そこで、会津大学では既存のパソコン甲子園の業務を拡張し、小中学生を対象とした大会を開催しようと考え、Work Editorを用いて既存業務から新たな意図・目的を持った新規業務の作成を行いました。大会開催後は、新規業務を行った結果の検証などを行い、細かく業務を変更するなどして、大会を継続的に実施できるようにしました。
↓ ↓ ↓
会津大学は毎年パソコン甲子園を開催しています。ある日、山田さんは参加層の特徴を知るため、参加者の統計をとることにしました。そこで、Knowledge Editorを利用し、パソコン甲子園の業務を拡張して、統計を目的とした新たな業務の作成を行いました。その後、統計を行う意図・目的の変化などに応じて業務を編集・進化させていき、最終的にとても有益な統計データの取得・活用ができるようになりました。

## Slide 7: WBS

## Slide 8: 研究の説明
資料はgithubのWorkEditor/docsに“研究概要.pptx”という名前でアップロードされています。