## Slide 1: Knowledge Editor
報告期間（6月08日～6月15日）
梅田 侑希

## Slide 2: 活動内容
タスク | 達成率 | 作業時間
画面モックの作成 | 40% | 7:00
開発環境の選定(フロント)と構築 | 0% | 0:00
バックログの洗い出し | 50％ | 1:30
スケジュール見直し | 60％ | 1:00
総作業時間 | 10時間30分

## Slide 3: 来週の活動予定
タスク | 予定作業時間
画面モックの作成 | 6:00
開発環境の選定(フロント)と構築 | 3:00
ホーム画面の作成 | 3:00
総作業予定 | 12時間

## Slide 4: Phase Task Board
To Do
In Progress
In Review
Done
WBS
８月の発表に向けて目標設定
ユースケース図
ユーザーストーリー
画面の洗い出し
８月までのスケジュール
クラス図の作成
画面モックの作成
開発環境の選定と構築
ホーム画面の作成

## Slide 5: 進捗状況

## Slide 6: WBS