## Slide 1: Knowledge Editor
報告期間（6月15日～6月22日）
梅田 侑希

## Slide 2: 活動内容
タスク | 達成率 | 作業時間
画面モックの作成 | 90% | 4:00
開発環境の選定(フロント)と構築 | 70% | 5:00
ホーム画面の作成 | 10％ | 0:30
バックログの洗い出し | 70％ | 1:00
総作業時間 | 10時間30分

## Slide 3: 来週の活動予定
タスク | 予定作業時間
Variable関係の画面モック | 3:00
Reactの環境構築(css) | 2:00
ホームページのレイアウト実装 | 0:30
Work作成ページのレイアウト実装 | 0:30
Work比較ページのレイアウト実装 | 0:30
Work編集ページのレイアウト実装 | 3:00
Procedure作成ページのレイアウト実装 | 2:30
Step作成ページのレイアウト実装 | 1:00
Variable作成ページのレイアウト実装 | 0:30
総作業予定 | 13時間30分

## Slide 4: Phase Task Board
To Do
In Progress
In Review
Done
WBS
８月の発表に向けて目標設定
ユースケース図
ユーザーストーリー
画面の洗い出し
８月までのスケジュール
クラス図の作成
画面モックの作成
開発環境の選定と構築
ホームページのレイアウト実装
Work作成ページのレイアウト実装
Work比較ページのレイアウト実装
Work編集ページのレイアウト実装
Procedure作成ページのレイアウト実装
Step作成ページのレイアウト実装
Variable作成ページのレイアウト実装

## Slide 5: 進捗状況

## Slide 6: WBS